Proyecto VII

Actividad 2.2 Primer Sprint

Integrantes del equipo: Erick Paz López, Juan Carlos Lomelí Sandoval, Armando Lara Cortés

Enlace a GitHub:

[erickplz/ProyectoVII: Actividades relacionadas con el proyecto VII (github.com)](https://github.com/erickplz/ProyectoVII)

Profesora: Maria Luisa García Sanchez

Unidad 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Sprint** | **Prioridad** | **Comentarios** |
| 1.1 | Creación de sitio Web | Home Page | Iniciado | 1 | Alta | Ya se cuenta con el alojamiento web |
| A.1 | El Administrador necesita de un módulo para gestionar los usuarios y sus roles | Modulo Admin | Iniciado | 1 | Alta | Es importante definir los tipos de usuarios que tendrán acceso al sistema |
| A.2 | El Administrador necesita de un módulo de reportes para la revisión de datos | Modulo Admin | Iniciado | 1 | Media | Se requiere de este módulo para la validación y/o revisión de datos |

Resultados de la Reunión:

En la reunión de revisión del sprint, el equipo evaluó el progreso realizado hasta ahora en las historias de usuario asignadas. Aquí están los resultados de la reunión:

Creación de sitio web (Home Page):

Estado: Iniciado

Comentarios: Hemos avanzado con el diseño y la estructura básica del sitio web. El alojamiento web ya está configurado.

Acciones: Se acordó asignar más recursos para acelerar el desarrollo y completar esta historia de usuario antes del final del sprint.

El Administrador necesita de un módulo para gestionar los usuarios y sus roles (Modulo Admin):

Estado: Iniciado

Comentarios: Se han definido los requisitos y comenzado con la implementación del módulo. Se está trabajando en la lógica de gestión de usuarios y roles.

Acciones: Se identificó la necesidad de una mayor claridad en la definición de roles y permisos para garantizar una implementación precisa.

El Administrador necesita de un módulo de reportes para la revisión de datos (Modulo Admin):

Estado: Iniciado

Comentarios: Se han realizado progresos en el desarrollo del módulo de reportes. Se han identificado y están siendo abordadas las necesidades de validación de datos.

Acciones: Se decidió asignar más recursos para garantizar que los reportes sean completados de manera oportuna y se satisfagan todas las necesidades de validación.

Retrospectiva del Sprint:

Durante la retrospectiva del sprint, el equipo reflexionó sobre lo que salió bien, lo que podría mejorarse y las acciones a tomar para el próximo sprint:

Lo que salió bien:

El equipo ha mostrado un buen progreso en el desarrollo de las historias de usuario asignadas.

La comunicación y colaboración entre los miembros del equipo han sido efectivas.

Áreas de mejora:

Se necesita una mejor planificación y estimación de las historias de usuario para evitar retrasos.

La definición de roles y permisos en el módulo de administración debe ser más clara para evitar confusiones durante la implementación.

Acciones para el próximo sprint:

Realizar una planificación más detallada y realista al asignar historias de usuario.

Refinar la definición de roles y permisos en el módulo de administración en colaboración con el equipo de desarrollo y los stakeholders.

Asignar recursos adicionales según sea necesario para garantizar que todas las historias de usuario se completen a tiempo y con calidad.