

Actividad 3.1 Tercer Sprint

Integrantes del equipo: Erick Paz López, Juan Carlos Lomelí Sandoval, Armando Lara Cortés

Enlace a GitHub:

<https://github.com/erickplz/ProyectoVII>

Profesora: María Luisa García Sánchez

Unidad 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID de la historia | Enunciado de la historia | Alias | Estado | Sprint | Prioridad | Comentarios |
| U.1 | Los usuarios necesitan de un módulo para el registro de nuevo usuario | Modulo Usuarios | En Proceso | 3 | Alta | Se debe de contar con un modulo de registro de usuarios frecuentes |
| U.2 | Los usuarios necesitan de un módulo de acceso a su perfil para visualizar o actualizar sus datos de contacto | Modulo Usuarios | En Proceso | 3 | Alta |  |
| U.3 | Los usuarios necesitan de un módulo para administrar sus tarjetas bancarias | Modulo Usuarios | En Proceso | 3 | Media | Es imprescindible contar con el módulo de gestión de tarjetas bancarias |

**Informe de Desarrollo del Tercer Sprint y Reunión Retrospectiva**

**Resultado del Desarrollo del Tercer Sprint:**

Durante el tercer sprint, nos enfocamos en la implementación de funcionalidades clave relacionadas con el módulo de usuarios. A continuación, se detallan las historias de usuario completadas durante este sprint:

Historia de Usuario U.1 - Módulo de Registro de Nuevo Usuario:

Estado: Completada

Descripción: Se ha desarrollado el módulo de registro de nuevos usuarios, que permite a los usuarios frecuentes registrarse en la plataforma.

Comentarios: El módulo cumple con los requisitos establecidos y está listo para su revisión y prueba.

Historia de Usuario U.2 - Módulo de Acceso a Perfil:

Estado: En Proceso

Descripción: Se ha comenzado el desarrollo del módulo de acceso al perfil de usuario, que permitirá a los usuarios visualizar y actualizar sus datos de contacto.

Comentarios: El desarrollo está en curso y se espera completarlo en el próximo sprint.

Historia de Usuario U.3 - Módulo de Administración de Tarjetas Bancarias:

Estado: En Proceso

Descripción: Se ha iniciado el desarrollo del módulo de administración de tarjetas bancarias, que permitirá a los usuarios gestionar sus tarjetas asociadas a la plataforma.

Comentarios: Se ha avanzado en la implementación de este módulo, pero aún se requiere tiempo adicional para su finalización.

Reunión Retrospectiva:

En la reunión retrospectiva, se discutieron los siguientes puntos:

Se identificaron los aspectos positivos del sprint, como la finalización satisfactoria de la historia de usuario U.1 y el progreso en las historias U.2 y U.3.

Se discutieron los obstáculos encontrados durante el sprint, como la complejidad técnica de algunas funcionalidades y los retrasos en la entrega de recursos externos.

Se propusieron mejoras para el próximo sprint, como una mayor planificación anticipada de recursos y una mejor comunicación entre el equipo de desarrollo.

* **Conclusiones y Modificaciones Propuestas para el Siguiente Sprint:**

En general, el tercer sprint ha sido exitoso en términos de completar la historia de usuario U.1 y avanzar en las historias U.2 y U.3.

Sin embargo, se reconoce la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y la comunicación dentro del equipo.

Para el siguiente sprint, se propone una planificación más detallada y una distribución equitativa de tareas para evitar posibles retrasos.

Además, se enfatizará la importancia de una comunicación clara y abierta entre todos los miembros del equipo para garantizar una ejecución fluida del trabajo.

Este informe resume el progreso y las lecciones aprendidas durante el tercer sprint, así como las propuestas para mejorar en el próximo ciclo de desarrollo.